**توضیحات تقسیم کارها**

در فاز دوم پروژه از ما خواسته شده بود تا نمودار مورد کاربرد، نمودار توالی و همچنین نمودار فعالیت را رسم نماییم. با توجه به تفاوت‌های بین این نمودارها تصمیم گروه بر این شد که هر یک از این نمودارها به یک نفر تخصیص داده شود تا هر فرد بر روی یک مدل نمودار متمرکز شده و کارهای مربوط به آن را انجام دهد. به این صورت تمرکز افراد روی کار خودشان بالاتر می‌رود. همچنین می‌توان گفت که حجم کاری مربوط به هر یک از این نمودارها تفاوت چشمگیری با بقیه نداشت و این تقسیم‌بندی از جهت فشار کاری نیز مناسب بود. در مرحله بعدی هر کدام از این نمودارها را به موارد جزیی‌تری تقسیم کردیم و به نفر مربوطه اختصاص دادیم. برای مثال کارهای مربوط به نمودار مورد کاربرد را به چهار زیر بخش تعریف actorها، تعریف موارد کاربرد، رسم نمودار و نوشتن توضیحات در فایل گزارش تقسیم کردیم؛ این عمل برای دو نمودار دیگر نیز تکرار شد. به این صورت کارهای هر فرد در این اسپرینت مشخص شد.

نکته‌ای که در ارتباط با اجرای این فاز وجود دارد این است که در ابتدا تصمیم گروه بر این بود که فاز دو را در یک اسپرینت انجام دهد، اما به دلیل همزمانی به تمرین سوم درس و ددلاین‌های دیگر دروس در پایان ترم، در این اسپرینت این فاز به اتمام نرسید و تنها بخشی از کار انجام شد.

در ادامه نیز تصویر task board در اول و آخر اسپرینت آورده شده است. بعد از آن نیز نمودار burndown chart موجود است.





