**توضیحات تقسیم کارها**

تصمیم اولیه گروه به این صورت بود که برای هر فاز از پروژه، یک اسپرینت زمان صرف شود و نهایتا به طور کلی سه اسپرینت داشت باشیم؛ اما با توجه به اینکه در اسپرینت قبلی موفق نشدیم کارهای تعریف شده در ابتدا را به صورت کامل انجام دهیم، در اینجا تصمیم گرفتیم در اسپرینت سوم نیز همان فاز دوی پروژه را به اتمام برسانیم و در اسپرینت آخر نیز به فاز سوم بپردازیم. لذا در اینجا توضیحاتی مضاف بر توضیحات گزارش قبلی برای تعریف کارها نیاز نیست. تنها نکته قابل ذکر این است که برای این اسپرینت پروژه جدیدی تعریف نکردیم و کارها را روی همان task board موجود از اسپرینت قبل پیش بردیم.

در ادامه نیز تصویر task board در اول و آخر اسپرینت آورده شده است. بعد از آن نیز نمودار burndown chart موجود است.





